| КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 184530 г. Оленегорск, Мурманской обл., ул. Мира, д. 38 тел/факс (881552) 58-316 obrazolen@mail.ru от _06.03.2013 № 07/254 | Руководителям общеобразовательных учреждений |
| --- | --- |
| О создании защищенной сети общеобразовательных учреждений Мурманской области |  |

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Мурманской области от 25.02.2013 № 17-08/1288-СМ «О создании защищенной сети общеобразовательных учреждений Мурманской области» доводим до Вашего сведения, что Министерство образования и науки Мурманской области (далее – Министерство) приступило к реализации проекта «Создание защищенной сети общеобразовательных учреждений Мурманской области» (далее – Проект).

Цель проекта: обеспечение в регионе передачи данных, относящихся к персональным, в том числе данных об обучающихся, сведений о выпускниках принимающих участие в государственной (итоговой) аттестации (далее – ГИА), результатов сдачи государственной (итоговой) аттестации по защищенным каналам.

Планируется реализовать проект в 2013-2014 годах (этапы реализации проекта и схема прилагаются).

Министерство приобрело права на использование системы ViPNet Client KC2 (далее - ПО) для 110 общеобразовательных учреждений (далее - ОУ) региона (список прилагается) за счет средств федерального бюджета. В 2013 году Министерство планирует приобрести ПО еще для ОУ, не включенных в прилагаемый список.

Предполагается, что ПО в ОУ должно быть установлено у секретаря.   В связи с тем, что информация по ГИА из ОУ передается в государственное бюджетное учреждение Мурманской области «Региональный центр оценки качества образования» и обратно через муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее - МОУО) и (или) муниципальные методические службы (далее – ММС), соответствующее ПО будет также установлено в муниципальном учреждении образования «Информационно-методический центр» у специалистов по ведению муниципальных баз данных государственной (итоговой) аттестации. Руководителям необходимо организовать получение в муниципальном учреждении образования «Информационно-методический центр» (далее – МУО ИМЦ) ПО.

Комплект ПО включает:

- CD-диск ViPNetКлиент КС2 3.1 в бумажном конверте, ФРКЕ.00004-04 – 1 шт.

- Формуляр ViPNet Клиент КС2 3.1, ФРКЕ.00004-04 30 01 ФО – 1 шт.

- Копия сертификата соответствия СФ/114-1468 от 09.05.2010 ФСБ РФ – 1 шт.

- Копия сертификата соответствия СФ/515-1838 от 01.07.2012  ФСБ РФ – 1 шт.

- Копия сертификата соответствия СФ/515-1839 от 01.07.2012  ФСБ РФ – 1 шт.

- 3-и экземпляра акта приемки-передачи средств криптографической защиты информации (СКЗИ), эксплуатационной и технической документации к ним.

Комплекты ПО необходимо получить в МУО ИМЦ по договоренности (Г.Л.Чеканова, 50-974) в течение 11-13 марта 2013г.

После получения комплектов каждое общеобразовательное учреждение должно подписать  3 экземпляра акта приемки-передачи СЗКИ и направить 2 экземпляра в МУО ИМЦ (Г.Л.Чеканова, 50-974) до 13 марта 2013г.

Приложение на 2 л.

| Председатель | Л.А.Заякина |
| --- | --- |

рассылка: дело, к.14, ИМЦ, школы – 4,7,13,21,22,ОСОШ-3

Чеканова, (81552)50974

Схема защищенной сети общеобразовательных учреждений Мурманской области

Этапы реализации Проекта

| Этапы | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Приобретение ViPNet Client KC2 для общеобразовательных учреждений | Ноябрь 2012 – Ноябрь 2013 | Министерство |
|  | Приобретение для РЦОКО VipNet Coordinator Failover 3.x | Декабрь 2012 | Министерство |
|  | Приобретение для РЦОКО VIPNet Administrator 3.x (KC2), P20) | Март 2013 | Министерство |
|  | Приобретение для РЦОКО ViPNet Coordinator HW1000 | Май 2013 | Министерство |
|  | Приобретение ViPNet Client KC2 для МОУО, ММС | Март – октябрь 2013 | МОУО, ММС |
|  | Разработка регламента защищенной образовательной сети | Июнь 2013 | Министерство |
|  | Подготовка рабочих мест секретарей (см. примечание) | Март-май 2013 | МОУО, ММС, ОУ |
| Создание защищенной сети | Установка и настройка программного обеспечения в РЦОКО | июль – октябрь 2013 | Министерство |
|  | Установка и настройка ViPNet Client KC2 в общеобразовательных учреждениях, МОУО, ММС | После настройки ПО в РЦОКО | МОУО, ММС, ОУ |
| Внедрение | Обучение, опытная эксплуатация | Ноябрь 2013 – март 2014 | Министерство, МОУО, ММС, ОУ |

Сокращения.

Министерство – министерство образования и науки Мурманской области;

МОУО – муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования;

ММС – муниципальные методические службы;

ОУ – общеобразовательные учреждения.

Примечание.

Требования к компьютеру для установки программы ViPNet Client:

- Процессор — Pentium IV. Рекомендуется IntelCore 2 Duo E6400 или другой схожий по производительности x86-совместимый процессор с количеством ядер 2 и более.

- Объем оперативной памяти — не менее 512 Мбайт (рекомендуется 1 Гбайт).

- Свободное место на жестком диске — не менее 150 Мбайт (рекомендуется 250 Мбайт).

- Сетевой адаптер или модем.

- Операционная система — Windows XP SP3 (32-разрядная)/Server 2003 (32-разрядная)/ Vista SP2 (32/64-разрядная)/Server 2008 (32/64-разрядная)/Windows 7 (32/64-разрядная)/Server 2008 R2 (64-разрядная).

- При использовании InternetExplorer — версия 6.0 или выше.

На компьютере не должны быть установлены другие сетевые экраны (также называемые брандмауэрами).

# Footnotes

За счет средств МОУО, ММС, ОУ. Ориентировочная стоимость установки и настройки   ViPNet Client KC2 составляет 2800 руб.